Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области

от 08.09.2023 № 531-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области                      «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П» (далее – проект) разработан в соответствии с Законом Астраханской области от 16.12.2024 № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон), постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П     «О системе управления государственными программами Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 14.06.2024 № 213-Пр  «О перечне государственных программ Астраханской области».

В целях приведения в соответствие с Законом финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов) государственной программы «Развитие промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П (далее – государственная программа), проектом предусматривается внесение соответствующих изменений в государственную программу и корректировка объемов финансирования:

- регионального проекта «Модернизация предприятий обрабатывающей промышленности Астраханской области»;

- регионального проекта «Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области»;

- комплекса процессных мероприятий «Развитие промышленности и логистики Астраханской области»;

- комплекса процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области»;

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения».

Также с учетом распределения Министерством промышленности и торговли Российской Федерации средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, предусмотренных приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328, проектом предусмотрена корректировка значений результатов регионального проекта «Модернизация предприятий обрабатывающей промышленности Астраханской области».

Кроме того, предусмотрена корректировка показателей:

- регионального проекта «Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области»;

- комплекса процессных мероприятий «Развитие промышленности и логистики Астраханской области»;

- комплекса процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области»;

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения».

Также, в связи с необходимостью выполнения обязательного условия реализации за счет средств бюджета Астраханской области части первоочередных мероприятий Программы повышения надежности электросетевого комплекса Астраханской области (далее – Программа), согласованной Правительством Российской Федерации и Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, в целях обеспечения финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета, проектом предусмотрено включение в государственную программу регионального проекта «Повышение надежности электросетевого хозяйства на территории Астраханской области», со сроком реализации на 2028-2030 годы.

Проект постановления размещен 10.02.2025 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области www.minprom.astrobl.ru в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы для            проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В проекте постановления коррупциогенные факторы и положения,             способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также                  положения, способствующие возникновению необоснованных расходов                   субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Астраханской области.

Принятие постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П» не потребует дополнительного выделения денежных средств из бюджета Астраханской области, внесения изменений в нормативные правовые акты Астраханской области, в том числе признание их утратившими силу.

Министр промышленности, торговли и

энергетики Астраханской области                                                            В.В. Щепин

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», Законом Астраханской области от 16.12.2024              № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 14.06.2024 № 213-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области 
от 08.09.2023 № 531-П «О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В подразделе 3 «Цели, задачи и способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Астраханской области» раздела I «Стратегические приоритеты государственной программы «Развитие промышленности Астраханской области», государственной программы «развитие промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа)

- дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:

«- региональный проект «Повышение надежности электросетевого хозяйства на территории Астраханской области» (приложение № 3 к государственной программе);

- в абзаце двадцать седьмом слова «приложение № 4» заменить словами «приложение № 5»;

- в абзаце двадцать девятом слова «приложение № 5» заменить словами «приложение № 6»;

- в абзаце тридцать первом слова «приложение № 3» заменить словами «приложение № 4»;

- в абзаце тридцать втором  слова «приложение № 6» заменить словами «приложение № 7»;

- в абзаце тридцать третьем слова  «приложение № 7» заменить словами «приложение № 8»;

- в абзаце тридцать четвертом слова «приложение № 8» заменить словами «приложение № 9»;

- в абзаце тридцать пятом слова «приложение № 9» заменить словами «приложение № 10»;

- в абзаце тридцать шестом слова «приложение № 10» заменить словами «приложение № 11»;

- в абзаце тридцать седьмом слова «приложении № 11» заменить словами «приложении № 12».

1.2. Раздел II «Паспорт государственной программы «Развитие промышленности Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Дополнить государственную программу приложением № 3 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложения № 3-11 к государственной программе считать соответственно приложениями № 4-12 к настоящему постановлению.

1.7. В приложение № 5 к государственной программе:

- раздел 3 «Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

- раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области                                             Д.А. Афанасьев

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                        №

II. Паспорт

государственной программы

«Развитие промышленности Астраханской области»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Волынский Илья Александрович – заместитель председателя Правительства Астраханской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Щепин Виталий Валерьевич – министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |

| Период реализации государственной программы | 2024–2030 годы |
| --- | --- |
| Цели государственной программы | Цель 1 «Обеспечение роста индекса производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в период реализации государственной программы» |
|  | Цель 2 «Увеличение темпа роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в период реализации государственной программы» |
|  | Цель 3 «Увеличение мощностей морских портов Астрахань и Оля» |
|  | Цель 4 «Обеспечение развития минерально-сырьевой базы Астраханской области» |
| Направления государственной программы | Направление 1 »Промышленность и логистика Астраханской области» |
|  | Направление 2 »Недра Астраханской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 742 256,6 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» |

2. Показатели государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 государственной программы «Обеспечение роста индекса производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в период реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году | ГП РФ | Возрастание | Процент |  | 103,9 | 2022 | 101,6 | 95,8 | 95,9 | 99,3 | 91,1 | 104,6 | 97,2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 № 1512-р | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |
| Цель 2 государственной программы «Увеличение темпа роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в период реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Темп роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году | ГП РФ | Возрастание |  | Процент | 240,0 | 2022 | 101,0 | 101,5 | 101,7 | 102,1 | 102,5 | 102,8 | 103,0 | Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 № 1512-р | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |
| Цель 3 государственной программы «Увеличение мощностей морских портов Астрахань и Оля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение перегрузочной мощности морских портов Астрахань и Оля | ФП вне НП | Возрастание |  | Млн тонн | 17,8 | 2022 | 20,22 | 21,22 | 22,22 | 23,22 | 24,22 | 25,22 | 26,22 | Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | х |
| Цель 4 государственной программы «Обеспечение развития минерально-сырьевой базы Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество участков недр местного значения, предоставленных в пользование | ГП РФ | Возрастание |  | Единица | 40 | 2022 | х | х | х | 5 | 5 | 5 | 5 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | х |

# 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель государственной программы «Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году», % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства по ОКВЭД «Производство прочих транспортных средств и оборудования» | Возрастания | Процент | 82,0 | 2022 | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 105,0 | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| 2 | Индекс производства по ОКВЭД «Производство готовых металлических изделий» | Возрастания | Процент | 177,6 | 2022 | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 103,0 | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| 3 | Индекс производства по ОКВЭД «Производство текстильных изделий» | Возрастания | Процент | 97,7 | 2022 | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 110,0 | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| 4 | Индекс производства по ОКВЭД «Производство одежды» | Возрастания | Процент | 68,0 | 2022 | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 101,0 | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| 5 | Индекс производства по ОКВЭД «Производство обуви» | Возрастания | Процент | 67,2 | 2022 | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 101,0 | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 «Обеспечение роста индекса производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в период реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году | ГП РФ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 95,8 |
| 2 | Цель 2 «Увеличение темпа роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в период реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Темп роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году | ГП РФ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 101,5 |
| 3 | Цель 3 «Увеличение мощностей морских портов Астрахань и Оля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение перегрузочной мощности морских портов Астрахань и Оля | ФП вне НП | Млн тонн | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21,22 |
| 4 | Цель 4 "Обеспечение развития минерально-сырьевой базы Астраханской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество участков недр местного значения, предоставленных в пользование | ГП РФ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

# 4. Структура государственной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление 1 «Промышленность и логистика Астраханской области» |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Модернизация предприятий обрабатывающей промышленности Астраханской области» (куратор регионального проекта - Волынский Илья Александрович - заместитель председателя Правительства Астраханской области) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | Срок реализации: 2024 - 2030 годы |  |  |
| 1.1.1 | Задача «Стимулирование инвестиционной деятельности промышленных предприятий» | Применены меры финансовой поддержки промышленных предприятий. Осуществлено предоставление субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей (возмещается 25% затрат промышленных предприятий (юридических лиц) на строительство, реконструкцию производственных помещений, приобретение оборудования, а также на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, газораспределения, но не более 5,0 млн рублей) |  | Темп роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году |  |
| 1.2 | Региональный проект «Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области» (куратор регионального проекта - Волынский Илья Александрович - заместитель председателя Правительства Астраханской области) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | Срок реализации: 2024 - 2030 годы |  |  |
| 1.2.1 | Задача «Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ» | Реализация проектов ОЭЗ направлена на создание инвестиционных площадок для высокоэффективных новых производственных комплексов, отвечающих требованиям мирового рынка и соответствующих положениям экономической политики Российской Федерации, и, соответственно, на укрепление экономических позиций государства в целом |  | Темп роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году |  |
| 1.3 | Региональный проект «Повышение надежности электросетевого хозяйства на территории Астраханской области» (куратор регионального проекта - Волынский Илья Александрович - заместитель председателя Правительства Астраханской области) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | Срок реализации: 2028 - 2030 годы |  |  |
| 1.3.1 | Задача «Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Астраханской области» | Реализация проекта направлена на обеспечение качественного электроснабжения потребителей, повышения качества жизни граждан и обеспечение устойчивого функционирования экономики региона |  |  | Количество объектов электросетевого хозяйства надежность которых повышена |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и логистики Астраханской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | Срок реализации: 2024 - 2030 годы |  |  |
| 1.4.1 | Задача 1 «Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств» | Обеспечены устойчивые темпы роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности |  | Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году |  |
| 1.4.2 | Задача 2 «Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля» | Обеспечено развитие инфраструктуры портов Астрахань и Оля |  | Увеличение перегрузочной мощности морских портов Астрахань и Оля |  |
| 2 | Направление 2 «Недра Астраханской области» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | Срок реализации: 2028 - 2030 годы |  |  |
| 2.1.1 | Задача «Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Астраханской области» | Обеспечен надзор за рациональным использованием недр, предотвращено самовольное использование полезных ископаемых, что положительно отразилось на развитии минерально-сырьевой базы и экономическом состоянии региона |  | Количество участков недр местного значения, предоставленных в пользование |  |
| 3 | Структурные элементы, не входящие в направления |  |  |  |  |
| 3.1. | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Астраханская область)» (куратор регионального проекта - Волынский Илья Александрович - заместитель председателя Правительства Астраханской области) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | Срок реализации: 01.01.2024 - 31.12.2024 |  |  |
| 3.1.1 | Задача «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы и услуги с их применением» | Обеспечено приобретение двух беспилотных летательных аппаратов для обеспечения реализации полномочий в сфере лесных отношений |  | Число приобретенных хозяйствующими субъектами беспилотных авиационных систем в рамках региональной программы «Развитие беспилотных авиационных систем в Астраханской области» |  |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  | Срок реализации: 2024 - 2030 годы |  |  |
| 3.2.1 | Задача «Организационное обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения» | Повышена эффективность работы министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, созданы условия для внедрения инструментов развития курируемых отраслей региона |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие промышленности Астраханской области» (всего), в том числе: | 378 955,8 | 280 620,1 | 170 675,8 | 170 675,8 | 520 070,5 | 541 970,5 | 469 035,5 | 2 532 004,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 298 955,8 | 200 620,1 | 90 675,8 | 90 675,8 | 400 070,5 | 421 970,5 | 349 035,5 | 1 852 004,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 30 436,0 | 21 664,3 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 202 100,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 680 000,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Модернизация предприятий обрабатывающей промышленности Астраханской области» (всего), в том числе: | 80 436,0 | 71 664,3 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 602 100,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 80 436,0 | 71 664,3 | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 482 100,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 30 436,0 | 21 664,3 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 202 100,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области» (всего), в том числе: | 50 881,1 | 33 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 001,1 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 50 881,1 | 33 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 001,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Повышение надежности электросетевого хозяйства на территории Астраханской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 765,0 | 72 935,0 | 0,0 | 122 700,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 765,0 | 72 935,0 | 0,0 | 122 700,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и логистики Астраханской области» (всего), в том числе: | 150 769,8 | 90 045,1 | 90 045,1 | 90 045,1 | 236 704,4 | 236 704,4 | 236 704,4 | 1 131 018,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 70 769,8 | 10 045,1 | 10 045,1 | 10 045,1 | 156 704,4 | 156 704,4 | 156 704,4 | 571 018,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 560 000,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 870,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 18 070,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 870,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 18 070,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения» (всего), в том числе: | 96 868,9 | 85 790,7 | 80 630,7 | 80 630,7 | 76 731,1 | 76 731,1 | 76 731,1 | 574 114,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 96 868,9 | 85 790,7 | 80 630,7 | 80 630,7 | 76 731,1 | 76 731,1 | 76 731,1 | 574 114,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам

финансирования дефицита бюджета Астраханской области

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Модернизация обрабатывающих производств» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Повышение надежности электросетевого хозяйства на территории Астраханской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Астраханская область)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и логистики Астраханской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                        №

## Приложение № 1

## к государственной

## программе

## Паспорт

## регионального проекта «Модернизация предприятий обрабатывающей промышленности Астраханской области»

## 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация обрабатывающих производств |  | Срок реализации проекта | Этап 1 (01.01.2024 - 31.12.2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Волынский Илья Александрович |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |
| Руководитель регионального проекта | Щепин Виталий Валерьевич |  | Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| Администратор регионального проекта | Кабаков Михаил Александрович |  | Первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| Целевые группы | Юридические лица |  |  |  |
|  | Индивидуальные предприниматели |  |  |  |
|  | Бизнес (крупный, малый, средний) |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие промышленности Астраханской области |  |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Стимулирование инвестиционной деятельности промышленных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году | РП | Процент | 240,0 | 2022 | 101,0 | 101,5 | 101,7 | 102,1 |  | 102,5 | 102,8 |  | 103,0 |
| 1.2 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | РП | Миллион рублей | 0,0 | 2022 | 330 | 450 | 546,5232 | 584,847 |  | 825 | 960 |  | 1 095 |
| 1.3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | РП | Миллион рублей | 0 | 2022 | 1 262 | 1 692 | 2060,3969 | 2088,7782 |  | 3 042 | 3 502 |  | 3 962 |
| 1.4 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | РП | Миллион рублей | 0 | 2022 | 25,0 | 25,0 | 33,0436 | 38,0289 | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |

## 3. Помесячный план достижения показателя

## регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 1 | Задача «Стимулирование инвестиционной деятельности промышленных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Темп роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году | РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 101,5 |
| 1.2 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | РП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450,0 |
| 1.3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | РП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1692,0 |
| 1.4 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | РП | Миллион рублей | X | X | Х | X | X | Х | X | X | Х | X | X | 25,0 |

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Стимулирование инвестиционной деятельности промышленных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | X | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Темп роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году |
| 1.1.1 | Характеристика: ежегодно планируется предоставлять не менее 2 субсидий размером до 5,0 млн руб. Реализация мер финансовой поддержки промышленных предприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики в Астраханской области». Постановлением Правительства Астраханской области от 23.11.2017 № 430-П утвержден Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей. В соответствии с указанным Порядком возмещается 25% затрат промышленных предприятий (юридических лиц) на строительство, реконструкцию производственных помещений, приобретение оборудования, а также на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, газораспределения, но не более 5,0 млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Астраханской области | X | Миллион рублей | 100,0 | 2022 | 80,44 | 71,6643 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») |
| 1.2.1 | Характеристика: мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Поддержка региональных программ развития промышленности». Средства для докапитализации фонда развития промышленности Астраханской области предусмотрены для предоставления займов промышленным предприятиям по отраслевым направлениям, курируемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Стимулирование инвестиционной деятельности промышленных предприятий» | 80 436,0 | 71 664,3 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 602 100,3 |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| 1.1.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |
| 1.2 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) фонда развития промышленности Астраханской области | 80 436,0 | 71 664,3 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 452 100,3 |
| 1.2.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 80 436,0 | 71 664,3 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 452 100,3 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 30 436,0 | 21 664,3 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 202 100,3 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | Межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (бюджет Астраханской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту: |  | 80 436,0 | 71 664,3 | 0,0 | 0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 602 100,3 |
| Бюджет Астраханской области |  | 80 436,0 | 71 664,3 | 0,0 | 0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 482 100,3 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |

## 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта

## за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования

## дефицита бюджета Астраханской области

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Модернизация обрабатывающих производств» (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализованы мероприятия по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлено финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) фонда развития промышленности Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований,

## предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача «Стимулирование инвестиционной деятельности промышленных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 664,3 |
| Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 664,3 |

# Приложение

к паспорту регионального проекта

«Модернизация обрабатывающих производств»

## План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Стимулирование инвестиционной деятельности промышленных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | 01.01.2028 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | X | X | X | 0,0 | Отчет. Ежегодно с 2028 года планируется предоставлять не менее 2 субсидий размером до 5,0 млн руб. Реализация мер финансовой поддержки промышленных предприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488 - ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики в Астраханской области». Постановлением Правительства Астраханской области от 23.11.2017 № 430-П утвержден Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей. В соответствии с указанным Порядком возмещается 25% затрат промышленных предприятий (юридических лиц) на строительство, реконструкцию производственных помещений, приобретение оборудования, а также на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, газораспределения, но не более 5,0 млн рублей |
| 1.2 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Астраханской области | 01.01.2024 | 28.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Щепин Виталий Валерьевич | X | X | X | 452 100,3 | Отчет. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Поддержка региональных программ развития промышленности». Средства для докапитализации Фонда развития промышленности Астраханской области предусмотрены для предоставления займов промышленным предприятиям по отраслевым направлениям, курируемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации |
| 1.2.К.1 | Утвержден документ, необходимый для оказания услуги (выполнения работы) | X | 28.02.2025 | отсутствует | отсутствует | Черногорцева Кира Юрьевна | X | X | X | X | Постановление министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области от 06.03.2023 № 6-П «О Порядке определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственному автономному учреждению Астраханской области «Фонд развития промышленности Астраханской области» |
| 1.2.К.2 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении юридическому лицу включено в реестр соглашений) | X | 01.04.2025 | 1.2.К.1 | 1.2.К.З | Черногорцева Кира Юрьевна | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении государственному автономному учреждению Астраханской области «Фонд развития промышленности Астраханской области» из бюджета Астраханской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| 1.2.К.З | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | X | 21.04.2025 | 1.2.К.2 | отсутствует | Черногорцева Кира Юрьевна | X | X | X | X | Отчет государственного автономного учреждения Астраханской области «Фонд развития промышленности Астраханской области» за первый квартал 2025 года |
| 1.2.К.4 | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | X | 21.07.2025 | 1.2.К.2 | отсутствует | Черногорцева Кира Юрьевна | X | X | X | X | Отчет государственного автономного учреждения Астраханской области «Фонд развития промышленности Астраханской области» за первое полугодие 2025 года |
| 1.2.К.5 | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | X | 20.10.2025 | 1.2.К.2 | отсутствует | Черногорцева Кира Юрьевна | X | X | X | X | Отчет государственного автономного учреждения Астраханской области «Фонд развития промышленности Астраханской области» за девять месяцев 2025 года |
| 1.2.К.6 | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | X | 29.12.2025 | 1.2.К.2 | отсутствует | Черногорцева Кира Юрьевна | X | X | X | X | Отчет государственного автономного учреждения Астраханской области «Фонд развития промышленности Астраханской области» за 2025 год |

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                         №

## Приложение № 2

## к государственной

## программе

Паспорт

регионального проекта

«Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Развитие ОЭЗ |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.09.2024–31.12.2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Волынский Илья Александрович |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |
| Руководитель регионального проекта | Щепин Виталий Валерьевич |  | Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| Администратор регионального проекта | Кабаков Михаил Александрович |  | Первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| Целевые группы | Юридические лица |  |  |  |
|  | Исполнительные органы Астраханской области |  |  |  |
|  | Муниципальные образования Астраханской области |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы) | 1 | Государственная программа | Развитие промышленности Астраханской области |  |
|  | 2 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество резидентов особых экономических зон (далее – ОЭЗ), ежегодно | РП | Единица | 4 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ и управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в консолидированный бюджет Астраханской области, ежегодно | РП | Миллион рублей | 45,1 | 2022 | 67,2 | 82,2 | 85,5 | 89,7 | 95,0 | 99,5 | 104,0 |
| 1.3 | Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ, ежегодно | РП | Миллион рублей | 1 443,0 | 2022 | 1 010 | 1 128 | 700 | 700 | 630 | 567 | 510 |
| 1.4 | Доля суммарной площади земельных участков особой экономической зоны промышленно-производственного типа (далее – ОЭЗ ППТ), предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ ППТ, в общей полезной площади ОЭЗ ППТ | РП | Процент | 19,8 | 2022 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 |
| 1.5 | Доля суммарной площади земельных участков портовой особой экономической зоны (далее – ПОЭЗ), предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ПОЭЗ, в общей полезной площади ПОЭЗ | РП | Процент | 51,1 | 2022 | 30,9 | 30,9 | 31,2 | 31,2 | 31,5 | 32,0 | 32,5 |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество резидентов ОЭЗ, ежегодно | РП | Единица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 1.2 | Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ и управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в консолидированный бюджет Астраханской области, ежегодно | РП | Миллион рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,2 |
| 1.3 | Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ, ежегодно | РП | Миллион рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 128,0 |
| 1.4 | Доля суммарной площади земельных участков ОЭЗ ППТ, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ ППТ | РП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| 1.5 | Доля суммарной площади земельных участков ПОЭЗ, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ПОЭЗ, в общей полезной площади ПОЭЗ | РП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Созданы объекты инфраструктуры ОЭЗ ППТ | Х | Единица | 0 | 2022 | 2 |  | 8 | 4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Региональный | Количество резидентов ОЭЗ. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ и управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в консолидированный бюджет Астраханской области. Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ. Доля суммарной площади земельных участков ОЭЗ ППТ, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ ППТ, в общей полезной площади ОЭЗ ППТ. Доля суммарной площади земельных участков ПОЭЗ, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ПОЭЗ, в общей полезной площади ПОЭЗ |
| 1.1.1 | Характеристика: между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Наримановский муниципальный район Астраханской области» заключено Соглашение от 12.12.2014 № С-772-АЦ/Д14/02-02-094 о создании ОЭЗ ППТ (далее – соглашение о создании ОЭЗ ППТ). Основными задачами Правительства Астраханской области и управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в рамках функционирования ОЭЗ ППТ является создание соответствующей инфраструктуры (объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктур) и привлечение резидентов. Ежегодно дополнительным соглашением к соглашению о создании ОЭЗ ППТ утверждается перечень планируемых к строительству объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ ППТ. По состоянию на 01.01.2025 на территории ОЭЗ ППТ введено в эксплуатацию 44 объекта инженерной инфраструктуры (8 объектов водоснабжения, 9 объектов водоотведения, 10 объектов электроснабжения, 1 таможенный пост, 8 объектов транспортной инфраструктуры, 6 объектов кабельной канализации для сетей связи, 2 объекта инфраструктуры - ограждение территории восточного участка северной и южной части). Всего введено в эксплуатацию 21,5 км сетей водоснабжения, 18 км сетей водоотведения, 13,95 км сетей электроснабжения, 6,84 км транспортной инфраструктуры, 1,91 км ограждения, 10,05 км сетей связи. В 2025 году планируется завершение строительства 3 объектов транспортной инфраструктуры, 1 объекта электроснабжения, а также начало строительства 3 объектов в рамках реконструкции производственного здания №1, в 2026 году – планируется завершение строительства 1 объекта транспортной инфраструктуры и 3 объектов в рамках реконструкции производственного здания №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Созданы объекты инфраструктуры ПОЭЗ | Х | Единица | 0 | 2022 | 9 |  | 11 | 9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Региональный | Количество резидентов ОЭЗ. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ и управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в консолидированный бюджет Астраханской области. Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ. Доля суммарной площади земельных участков ОЭЗ ППТ, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ ППТ, в общей полезной площади ОЭЗ ППТ. Доля суммарной площади земельных участков ПОЭЗ, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ПОЭЗ, в общей полезной площади ПОЭЗ |
| 1.2.1. | Характеристика: между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области» заключено Соглашение от 04.12.2020 № С-199-СГ/Д14 о создании ПОЭЗ (далее – соглашение о создании ПОЭЗ). Основными задачами Правительства Астраханской области и управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в рамках функционирования ПОЭЗ является создание соответствующей инфраструктуры (объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктур) и привлечение резидентов. Ежегодно дополнительным соглашением к соглашению о создании ПОЭЗ утверждается перечень планируемых к строительству объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ПОЭЗ. В 2023 году начаты работы по созданию 7 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 1 этапа за счет средств, выделенных из федерального бюджета в 2021–2022 годах, завершение работ планируется в 2026 году. В 2025 году продолжается строительство 7 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 1 этапа, будут завершены 2 работы по созданию объектов инфраструктуры ПОЭЗ 2 этапа, а также начато строительство 2 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 2 этапа. В 2026 году будут завершены работы по строительству 7 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 1 этапа и завершено строительство 2 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 2 этапа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» | Х | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Количество резидентов ОЭЗ. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ и управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в консолидированный бюджет Астраханской области. Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ. Доля суммарной площади земельных участков ОЭЗ ППТ, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ ППТ, в общей полезной площади ОЭЗ ППТ. Доля суммарной площади земельных участков ПОЭЗ, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ПОЭЗ, в общей полезной площади ПОЭЗ |
| 1.3.1 | Характеристика: управляющая компания АО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие функции: - обеспечивает создание объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ; - обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, предназначенных для функционирования ОЭЗ; - привлекает резидентов и иных инвесторов в ОЭЗ, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов инфраструктуры ОЭЗ; - осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». В настоящее время Астраханская область в лице министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области является собственником 100% акций АО «ОЭЗ «Лотос». Финансирование проектов ОЭЗ осуществляется посредством проведения мероприятий по увеличению уставного капитала АО «ОЭЗ «Лотос» при наличии соответствующих бюджетных ассигнований. Органом управления АО «ОЭЗ «Лотос», осуществляющим общее руководство деятельностью АО «ОЭЗ «Лотос», является совет директоров АО «ОЭЗ «Лотос». К компетенции совета директоров АО «ОЭЗ «Лотос» относятся вопросы, определенные статьей 65 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Заседания совета директоров АО «ОЭЗ «Лотос» проводятся по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ» | 50 881,1 | 33 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 001,1 |
| 1.1 | Созданы объекты инфраструктуры ОЭЗ ППТ, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Созданы объекты инфраструктуры ПОЭЗ, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос», всего | 50 881,1 | 33 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 001,1 |
| 1.3.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 50 881,1 | 33 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 001,1 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту: |  | 50 881,1 | 33 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 001,1 |
| Бюджет Астраханской области |  | 50 881,1 | 33 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 001,1 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области» (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Созданы объекты инфраструктуры ОЭЗ ППТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Созданы объекты инфраструктуры ПОЭЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача «Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Созданы объекты инфраструктуры ОЭЗ ППТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Созданы объекты инфраструктуры ПОЭЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 33 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 120,0 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Дополнительная информация

В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед субъектами Российской Федерации, является повышение инвестиционной привлекательности. В связи с этим необходима разработка новых механизмов в целях улучшения инвестиционного климата в Астраханской области, обеспечения стабильного роста объема привлеченных инвестиций и создания инновационной экономики за счет реализации прорывных инвестиционных проектов.

Наряду с традиционными направлениями повышения инвестиционной привлекательности субъектами Российской Федерации с 2005 года используется такая форма создания комфортных условий для привлечения инвестиций, как формирование особых экономических зон. Указанная форма повышения инвестиционной привлекательности призвана минимизировать временные и финансовые затраты инвестора при реализации проектов за счет создания необходимой инженерной, деловой и социальной инфраструктур.

Реализация проектов ОЭЗ направлена на создание инвестиционных площадок для высокоэффективных новых производственных комплексов, отвечающих требованиям мирового рынка и соответствующих положениям экономической политики Российской Федерации, и, соответственно, на укрепление экономических позиций государства в целом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 № 1214 «О создании на территории муниципального образования «Наримановский муниципальный район Астраханской области» особой экономической зоны промышленно-производственного типа» в Астраханской области создана ОЭЗ ППТ.

Согласно законодательству Российской Федерации срок функционирования ОЭЗ ППТ – 49 лет.

Площадь территории ОЭЗ ППТ составляет 991,11 га, в том числе 644,4 га предназначено для размещения резидентов.

В 2014 году Правительством Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области заключено соглашение о создании ОЭЗ ППТ.

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2015 № 123-П «О создании публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» создана управляющая компания АО «ОЭЗ «Лотос».

Министерством экономического развития Российской Федерации и 
АО «ОЭЗ «Лотос» заключено Соглашение от 05.06.2015 № С-169-АЦ/Д14 об управлении ОЭЗ ППТ.

Соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Астраханской области от 05.09.2016           № С-579-АЦ/Д14 Правительству Астраханской области переданы следующие полномочия по управлению ОЭЗ ППТ в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»:

- заключение соглашений об осуществлении технико-внедренческой или промышленно-производственной деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

- осуществление контроля за исполнением резидентом соглашения об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приоритетной задачей функционирования ОЭЗ ППТ является формирование южного центра судостроения и производства комплектующих для судостроительной отрасли Российской Федерации, а также центра для освоения шельфа Каспийского моря.

Параллельно с судостроительной специализацией перед ОЭЗ ППТ поставлена задача диверсификации отраслевой структуры экономики Астраханской области за счет создания новых высокотехнологичных производств обрабатывающей промышленности.

Основными задачами Правительства Астраханской области и управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в рамках функционирования ОЭЗ ППТ являются создание соответствующей инфраструктуры (объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктур) и привлечение резидентов.

По состоянию на 01.01.2025 на территории ОЭЗ ППТ введено в эксплуатацию 44 объекта инженерной инфраструктуры (8 объектов водоснабжения, 9 объектов водоотведения, 10 объектов электроснабжения, 1 таможенный пост, 8 объектов транспортной инфраструктуры, 6 объектов кабельной канализации для сетей связи, 2 объекта инфраструктуры - ограждение территории восточного участка северной и южной части).

Всего введено в эксплуатацию 21,5 км сетей водоснабжения, 18 км сетей водоотведения, 13,95 км сетей электроснабжения, 6,84 км транспортной инфраструктуры, 1,91 км ограждения, 10,05 км сетей связи.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» АО «ОЭЗ «Лотос» в 2022–2023 годах выделено 1,4 млрд руб. на 23 объектов инфраструктуры, из них на 01.01.2025:

- построено 15 объектов (6 сетей связи, 6 автомобильных дорог, 1 объект энергетики, 2 ограждения);

- на 8 объектах проводятся мероприятия для строительства (4 автомобильных дороги, 1 объект энергетики, 3 объекта в рамках реконструкции производственного здания №1).

По состоянию на 01.01.2025 в ОЭЗ ППТ зарегистрировано 17 резидентов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1792 «О создании на территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера» в Астраханской области создана ПОЭЗ.

Согласно законодательству Российской Федерации срок функционирования ПОЭЗ – 49 лет.

Площадь территории ПОЭЗ составляет 725,80 га.

В 2020 году Правительством Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования 
«Лиманский район» Астраханской области заключено соглашение о создании ПОЭЗ.

Министерством экономического развития Российской Федерации и 
АО «ОЭЗ «Лотос» заключено Соглашение от 10.02.2021 № С-23-СГ/Д14 об управлении ПОЭЗ.

Соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Астраханской области от 03.02.2021 
№ С-15-СГ/Д14 Правительству Астраханской области переданы следующие полномочия по управлению ПОЭЗ в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»:

- заключение соглашений об осуществлении деятельности в ПОЭЗ в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

- осуществление контроля за исполнением резидентом соглашения об осуществлении деятельности в ПОЭЗ в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Целью создания ПОЭЗ является формирование современного отвечающего высоким международным требованиям портово-промышленного района, который будет сочетать терминальные мощности по перевалке массовых экспортных грузов.

По состоянию на 01.01.2025 в ПОЭЗ зарегистрировано 3 резидента.

Информация о финансировании проектов ОЭЗ в 2015–2024 годах представлена в таблице.

Таблица

Финансирование проектов ОЭЗ (взносы в уставный капитал АО «ОЭЗ «Лотос»), млн руб.

| № п/п | Источник финансирования | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства федерального бюджета | 2 999,70 |  | 499,97 |  |  |  |  | 1 099,86 | 1 399,87 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | На создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ | 499,97 |  | 499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | На создание объектов инфраструктуры ПОЭЗ | 2 499,73 |  |  |  |  |  |  | 1 099,86 | 1 399,87 |  |  |
| 2 | Средства бюджета Астраханской области | 2 682,90 | 72,40 | 90,10 | 182,29 | 182,29 | 129,98 | 0,00 | 36,06 | 775,90 | 956,91 | 256,97* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | На обеспечение хозяйственной деятельности АО «ОЭЗ «Лотос» | 1 296,28 | 72,4 | 90,1 | 182,29 | 182,29 | 129,98 |  | 36,06 | 131,26 | 214,93 | 256,97* |
| 2.2 | На строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» | 1 367,52 |  |  |  |  |  |  |  | 644,64 | 722,88 |  |
| 2.3 | На строительство объектов инфраструктуры ПОЭЗ по постановлению Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,1 |  |
| 3 | Внебюджетные источники (средства АО «ОЭЗ») на проектирование объектов ПОЭЗ | 257,26 |  |  |  |  |  | 257,26 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 5 939,92 | 72,40 | 590,07 | 182,29 | 182,29 | 129,98 | 257,26 | 1 135,92 | 2 175,77 | 956,91 | 256,97* |

* 206,09 млн рублей внесены в уставный капитал АО «ОЭЗ «Лотос» в 2024 году в рамках регионального проекта «Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области, и создание благоприятных условий инвестиционного развития региона» направления 2 «Развитие инвестиционного потенциала и особых экономических зон» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 16.12.2022 № 643-П»; 50,88 млн рублей внесены в уставный капитал АО «ОЭЗ «Лотос» в 2024 году в рамках регионального проекта «Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области» направления 1 «Промышленность и логистика Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П «О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области»

В рамках регионального проекта будет проводиться активная работа 
по созданию объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ и ПОЭЗ, а также обеспечению выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос», что, 
в свою очередь, уже в ближайшие годы позволит увеличить объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ ППТ и ПОЭЗ, объем инвестиций, осуществленных резидентами, в том числе капитальных вложений, а также количество резидентов.

Реализация регионального проекта направлена на создание объектов инфраструктуры для функционирования зон и включает в себя несколько механизмов финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, внебюджетных источников, а также иных источников финансирования.

Региональным проектом предусматривается реализация следующих мероприятий:

- создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ;

- создание объектов инфраструктуры ПОЭЗ;

- обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос».

Финансирование всех мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области запланировано в форме предоставления бюджетных инвестиций путем взноса в уставный капитал управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств исходя из возможностей бюджета Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области. Объем финансирования регионального проекта носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Исполнительный орган Астраханской области, в сфере деятельности которого будет находиться создаваемый объект капитальных вложений, подготавливает проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Астраханской области и выносит его в установленном порядке на рассмотрение Правительства Астраханской области.

Предоставление бюджетных инвестиций управляющей компании 
АО «ОЭЗ «Лотос» осуществляется:

- на основании Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 28.01.2015 № 6-П;

- на основании Порядка принятия решений о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 24.09.2021 № 440-П.

Между управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» и министерством имущественных и градостроительных отношений Астраханской области заключается соответствующий договор об участии Астраханской области в собственности управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» с учетом требований к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, и за счет бюджета Астраханской области, установленных постановлением Правительства Астраханской области от 19.12.2014 № 608-П.

Планируемый эффект от реализации регионального проекта может быть достигнут исключительно при выполнении запланированных мероприятий в полном объеме и установленные сроки.

Показатели регионального проекта носят прогнозный характер и сформированы в соответствии с Соглашением от 05.09.2016 № С-579-АЦ/Д14 о передаче полномочий по управлению ОЭЗ ППТ Правительству Астраханской области, Соглашением от 03.02.2021 № С-15-СГ/Д14 о передаче полномочий по управлению ПОЭЗ Правительству Астраханской области и постановлением Правительства Астраханской области от 30.11.2023 № 712-П «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года». Методика расчета показателей ОЭЗ ППТ и ПОЭЗ Министерством экономического развития Российской Федерации до настоящего времени не определена. Отчетные данные по значениям показателей ОЭЗ ППТ и ПОЭЗ представляются управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон» по письменным запросам министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Развитие ОЭЗ»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Созданы объекты инфраструктуры ОЭЗ ППТ | 01.09.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Единица | 8 | 0,0 | Иной документ. Между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Наримановский муниципальный район Астраханской области» заключено Соглашение от 12.12.2014 № С-772-АЦ/Д14/02-02-094 о создании ОЭЗ ППТ (далее – соглашение о создании ОЭЗ ППТ). Основными задачами Правительства Астраханской области и управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в рамках функционирования ОЭЗ ППТ является создание соответствующей инфраструктуры (объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктур) и привлечение резидентов. Ежегодно дополнительным соглашением к соглашению о создании ОЭЗ ППТ утверждается перечень планируемых к строительству объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ ППТ. По состоянию на 01.01.2025 на территории ОЭЗ ППТ введено в эксплуатацию 44 объекта инженерной инфраструктуры (8 объектов водоснабжения, 9 объектов водоотведения, 10 объектов электроснабжения, 1 таможенный пост, 8 объектов транспортной инфраструктуры, 6 объектов кабельной канализации для сетей связи, 2 объекта инфраструктуры - ограждение территории восточного участка северной и южной части). Всего введено в эксплуатацию 21,5 км сетей водоснабжения, 18 км сетей водоотведения, 13,95 км сетей электроснабжения, 6,84 км транспортной инфраструктуры, 1,91 км ограждения, 10,05 км сетей связи. В 2025 году планируется завершение строительства 3 объектов транспортной инфраструктуры, 1 объекта электроснабжения, а также начало строительства 3 объектов в рамках реконструкции производственного здания №1, в 2026 году – планируется завершение строительства 1 объекта транспортной инфраструктуры и 3 объектов в рамках реконструкции производственного здания №1. |
| 1.1 | Созданы объекты инфраструктуры ОЭЗ ППТ в 2025 году реализации | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Единица | 8 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.1 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.03.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 60 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.2 | Заключен контракт на про ведение СМР | Х | 01.03.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.К.3 | Техническое задание проектно-изыскательские работы по объекту: «Наружное электроснабжение производственного здания №1» подготовлено | Х | 15.03.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.4 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 01.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.5 | Техническое задание проектно-изыскательские работы по объекту: «Подъездная автомобильная дорога к производственному зданию №1» подготовлено | Х | 01.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.6 | Техническое задание проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция производственного здания №1» подготовлено | Х | 01.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.7 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 15.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.8 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 15.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.9 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.05.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.10 | Заключен контракт на проведение СМР | Х | 01.05.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.К.11 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 15.05.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.12 | Контракт на проектно-изыскательские работы по объекту: «Наружное электроснабжение производственного здания №1» заключен | Х | 01.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.К.13 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 01.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.14 | Контракт на проектно-изыскательские работы по объекту: «Подъездная автомобильная дорога к производственному зданию №1» заключен | Х | 15.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.К.15 | Контракт на проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция производственного здания №1» заключен | Х | 15.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.К.16 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 16.06.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.17 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | Х | 01.07.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.18 | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 15.07.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.19 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 15.07.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 10 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.20 | Объект поставлен на баланс | Х | 01.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.21 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.22 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 01.09.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.23 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 01.09.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 40 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.24 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 15.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 30 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.25 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.26 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 30 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.27 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.28 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 40 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.29 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.30 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.31 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.32 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 15.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.33 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.34 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 60 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.35 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.К.36 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 70 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.1 | Объекты капитального строительства на территории «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа», созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области». Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение (корректировка) Распределительный пункт № 4 (РП 10 кВ № 4) | 01.09.2024 | 01.08.2025 | Отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Наримановский муниципальный район, г. Нариманов | шт. | 1 | 0,0 | Х |
| 1.1.1.К.1 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.03.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 60 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.1.К.2 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.05.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.1.К.3 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 16.06.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.1.К.4 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | Х | 01.07.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.1.К.5 | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 15.07.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.1.К.6 | Объект поставлен на баланс | Х | 01.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.2 | Объекты капитального строительства на территории «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области. Инженерная инфраструктура: кабельная канализация сетей связи, сети и сооружения электроснабжения. Объекты транспортной инфраструктуры». Корректировка. 6 этап. Автомобильная дорога от УПК15 до УПК16 | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич | Астраханская область, Наримановский муниципальный район, г. Нариманов | шт. | 1 | 0,0 | Х |
| 1.1.2.К.1 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 15.07.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 10 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.2.К.2 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.2.К.3 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 30 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.2.К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 40 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.2.К.5 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.2.К.6 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 60 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.3 | Объекты капитального строительства на территории «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение». Корректировка. 5 этап. Автомобильная дорога от УПК8 до УПК9 | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич | Астраханская область, Наримановский муниципальный район, г. Нариманов | шт. | 1 | 0,0 | Х |
| 1.1.3.К.1 | Заключен контракт на проведение СМР | Х | 01.03.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.3.К.2 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 15.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 30 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.3.К.3 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.3.К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.3.К.5 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.3.К.6 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.4 | Объекты капитального строительства на территории «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение». Корректировка. 5 этап. Автомобильная дорога от УПК16 до УПК17 | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич | Астраханская область, Наримановский муниципальный район, г. Нариманов | шт. | 1 | 0,0 | Х |
| 1.1.4.К.1 | Заключен контракт на проведение СМР | Х | 01.03.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.4.К.2 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 15.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 30 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.4.К.3 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.4.К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.4.К.5 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.4.К.6 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.5 | Объекты капитального строительства на территории «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области». Инженерная инфраструктура: кабельная канализация сетей связи, сети и сооружения электроснабжения. Объекты транспортной инфраструктуры. Корректировка (разделение объекта «автомобильные дороги от УПК10 до УПК11, от УПК12 до УПК13» на объекты «автомобильные дороги от УПК10 до УПК3», «автомобильные дороги от УПК3 до УПК12», «автомобильные дороги от УПК12 до УПК11» II этап строительства (участок от УПК12 до УПК11 с ПК5+33,70 по ПК11+24,40) | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич | Астраханская область, Наримановский муниципальный район, г. Нариманов | шт. | 1 | 0,0 | Х |
| 1.1.5.К.1 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 15.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.5.К.2 | Заключен контракт на проведение СМР | Х | 01.05.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.5.К.3 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 15.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 30 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.5.К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.5.К.5 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 15.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.5.К.6 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.6 | Наружное электроснабжение производственного здания №1 | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Наримановский муниципальный район, г. Нариманов | шт. | 1 | 0,0 | Х |
| 1.1.6.К.1 | Техническое задание проектно-изыскательские работы по объекту: «Наружное электроснабжение производственного здания №1» подготовлено | Х | 15.03.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.6.К.2 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 01.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.6.К.3 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 15.05.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.6.К.4 | Контракт на проектно-изыскательские работы по объекту: «Наружное электроснабжение производственного здания №1» заключен | Х | 01.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.6.К.5 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 01.09.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.6.К.6 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.7 | Подъездная автомобильная дорога к производственному зданию №1 | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич | Астраханская область, Наримановский муниципальный район, г. Нариманов | шт. | 1 | 0,0 | Х |
| 1.1.7.К.1 | Техническое задание проектно-изыскательские работы по объекту: «Подъездная автомобильная дорога к производственному зданию №1» подготовлено | Х | 01.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.7.К.2 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 15.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.7.К.3 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 01.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.7.К.4 | Контракт на проектно-изыскательские работы по объекту: «Подъездная автомобильная дорога к производственному зданию №1» заключен | Х | 15.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.7.К.5 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 01.09.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 40 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.7.К.6 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 70 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.8 | Реконструкция производственного здания №1 | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Наримановский муниципальный район, г. Нариманов | комплекс | 1 | 0,0 | Х |
| 1.1.8.К.1 | Техническое задание проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция производственного здания №1» подготовлено | Х | 01.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.8.К.2 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 15.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.8.К.3 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 01.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.8.К.4 | Контракт на проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция производственного здания №1» заключен | Х | 15.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.1.8.К.5 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 01.09.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 40 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1.8.К.6 | Техническая готовность документации (ПИР) | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 70 | 0,0 | Иной документ |
| 1.1 | Созданы объекты инфраструктуры ОЭЗ ППТ в 2026 году реализации | 12.01.2026 | 31.12.2026 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Единица | 4 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2 | Созданы объекты инфраструктуры ПОЭЗ | 01.09.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Единица | 11 | 0,0 | Иной документ. Между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области» заключено Соглашение от 04.12.2020 № С-199-СГ/Д14 о создании ПОЭЗ (далее – соглашение о создании ПОЭЗ). Основными задачами Правительства Астраханской области и управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в рамках функционирования ПОЭЗ является создание соответствующей инфраструктуры (объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктур) и привлечение резидентов. Ежегодно дополнительным соглашением к соглашению о создании ПОЭЗ утверждается перечень планируемых к строительству объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ПОЭЗ. В 2023 году начаты работы по созданию 7 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 1 этапа за счет средств, выделенных из федерального бюджета в 2021–2022 годах, завершение работ планируется в 2026 году. В 2025 году продолжается строительство 7 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 1 этапа, будут завершены 2 работы по созданию объектов инфраструктуры ПОЭЗ 2 этапа, а также начато строительство 2 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 2 этапа. В 2026 году будут завершены работы по строительству 7 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 1 этапа и завершено строительство 2 объектов инфраструктуры ПОЭЗ 2 этапа. |
| 1.2 | Созданы объекты инфраструктуры ПОЭЗ в 2025 году реализации | 01.09.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Единица | 11 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.1 | Контракт на строительно-монтажные заключен | Х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.К.2 | Техническая готовность документации | Х | 31.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.3 | Контракт на строительно-монтажные заключен | Х | 14.02.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 28.02.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.5 | Техническая готовность документации | Х | 28.02.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 40 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.6 | Техническая готовность документации | Х | 15.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.7 | Контракт на корректировку проекта | Х | 15.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.К.8 | Техническое задание подготовлено | Х | 15.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.9 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 30.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.10 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 31.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.11 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 31.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.12 | Техническая готовность документации | Х | 31.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 60 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.13 | Техническая готовность документации | Х | 15.04.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 90 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.14 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.04.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.15 | Достоверность сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства (этап 2.1) | Х | 30.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.16 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 30.04.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.17 | Контракт на инженерную подготовку заключен | Х | 15.05.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.К.18 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.05.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.19 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.05.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 90 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.20 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.06.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 60 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.21 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 30.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.22 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 31.07.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.23 | Техническая готовность инженерной подготовки | Х | 31.07.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.24 | Техническое задание подготовлено | Х | 15.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.25 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.26 | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.К.27 | Корректировка проекта с прохождением экспертного сопровождения в Главгосэкспертизе | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.28 | Получение разрешения Ростехнадзора на проведение пусконаладочных работ | Х | 15.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.29 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 99 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.30 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.31 | Корректировка проекта с прохождением экспертного сопровождения в Главгосэкспертизе | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.32 | Получение экспертного заключения Главгосэкспертизы | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.33 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 15.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.34 | Контракт на строительно-монтажные работы по объекту: «Сеть водоснабжения» заключен | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.К.35 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.36 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 99 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.37 | Получение экспертного заключения Главгосэкспертизы | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.38 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 15.11.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.39 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.40 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.41 | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.К.42 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.43 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 10 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.44 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 90 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.45 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 99 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.46 | Подписание Акта о технологическом присоединении к электрическим сетям | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.К.47 | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.К.48 | Техническая готовность инженерной подготовки | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.1 | Объекты инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап (1.1 этап – Крановые пути) | 01.09.2024 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | м | 300 | 0,0 | Х |
| 1.2.1.К.1 | Контракт на строительно-монтажные заключен | Х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.1.К.2 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 28.02.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.1.К.3 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 31.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.1.К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.05.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.1.К.5 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.06.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 60 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.1.К.6 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 90 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.2 | Объекты инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап (1.2. этап – РП – 10 кВ, КТП 2 х 630 кВА, КТП 2 х 2500 кВА) | 01.09.2024 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | РП – 10кВ (5,5 МВт), КТП 2 х 630 кВА, КТП 2 х 2500 кВА | РП – 10кВ (5,5 МВт), КТП 2 х 630 кВА, КТП 2 х 2500 кВА | Х | Х |
| 1.2.2.К.1 | Контракт на строительно-монтажные заключен | Х | 14.02.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.2.К.2 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 31.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.2.К.3 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.04.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.2.К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.05.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 90 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.2.К.5 | Получение разрешения Ростехнадзора на проведение пусконаладочных работ | Х | 15.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.2.К.6 | Подписание Акта о технологическом присоединении к электрическим сетям | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.3 | Объекты инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап (1.3 этап – Внеплощадочные сети водоснабжения от точки врезки до насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения) | 01.09.2024 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | м | 2 116,5 | 0,0 | Х |
| 1.2.3.К.1 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 30.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.3.К.2 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 31.07.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.3.К.3 | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.3.К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 99 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.3.К.5 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 99 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.3.К.6 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 99 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.4 | Объекты инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап (1.4 этап – Подъездная автомобильная дорога) | 01.09.2024 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | км | 0,25 | 0,0 | Х |
| 1.2.4.К.1 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 30.06.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.4.К.2 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 31.07.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.4.К.3 | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.4.К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 99 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.4.К.5 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 99 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.4.К.6 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 99 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.5 | Объекты инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап (1.5 этап – Открытые склады хранения генеральных грузов и контейнеров, внутриплощадочные инженерные сети и сооружения) | 01.09.2024 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | кв. м | 51 151 | 0,0 | Х |
| 1.2.5.К.1 | Контракт на корректировку проекта | Х | 15.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.5.К.2 | Корректировка проекта с прохождением экспертного сопровождения в Главгосэкспертизе | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.5.К.3 | Получение экспертного заключения Главгосэкспертизы | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.5.К.4 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 15.11.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.5.К.5 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.5.К.6 | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.6 | Объекты инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап (1.7 этап – Крытый тыловой склад с бытовыми и служебными помещениями) | 01.09.2024 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | кв. м | 5 466,5 | 0,0 | Х |
| 1.2.6.К.1 | Корректировка проекта с прохождением экспертного сопровождения в Главгосэкспертизе | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.6.К.2 | Получение экспертного заключения Главгосэкспертизы | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.6.К.3 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 15.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.6.К.4 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.6.К.5 | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.6.К.6 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.7 | Объекты инфраструктуры портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области». 1 этап (1.8 этап – Здание управления портом, сети газоснабжения и газопотребления, газораспределительный пункт) | 01.09.2024 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | кв. м | 1 526,2 | 0,0 | Х |
| 1.2.7.К.1 | Корректировка проекта с прохождением экспертного сопровождения в Главгосэкспертизе | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.7.К.2 | Получение экспертного заключения Главгосэкспертизы | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.7.К.3 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 15.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.7.К.4 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.7.К.5 | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.7.К.6 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.8 | Инженерная подготовка территории (этап 2.1) | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | комплекс | 1 | Х | Х |
| 1.2.8.К.1 | Техническое задание подготовлено | Х | 15.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.8.К.2 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 30.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.8.К.3 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 30.04.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.8.К.4 | Контракт на инженерную подготовку заключен | Х | 15.05.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.8.К.5 | Техническая готовность инженерной подготовки | Х | 31.07.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.8.К.6 | Техническая готовность инженерной подготовки | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | % | 100 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.9 | Проектно-изыскательские работы по объектам капитального строительства (этап 2.1) | 09.01.2025 | 30.04.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | комплекс | 1 | Х | Х |
| 1.2.9.К.1 | Техническая готовность документации | Х | 31.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 20 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.9.К.2 | Техническая готовность документации | Х | 28.02.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 40 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.9.К.3 | Техническая готовность документации | Х | 31.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 60 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.9.К.4 | Техническая готовность документации | Х | 15.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 80 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.9.К.5 | Техническая готовность документации | Х | 15.04.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 90 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.9.К.6 | Достоверность сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства (этап 2.1) | Х | 30.04.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.10 | Сеть водоснабжения | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | комплекс | 1 | Х | Х |
| 1.2.10.К.1 | Техническое задание подготовлено | Х | 15.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.10.К.2 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.10.К.3 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.10.К.4 | Контракт на строительно-монтажные работы по объекту: «Сеть водоснабжения» заключен | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.10.К.5 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.10.К.6 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 10 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.11 | Сеть электроснабжения ВЛ10кВ | 09.01.2025 | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Маркитантова Наталья Владимировна | Астраханская область, Лиманский муниципальный район, с. Оля | комплекс | 1 | Х | Х |
| 1.2.11.К.1 | Техническое задание подготовлено | Х | 15.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.11.К.2 | Техническая готовность конкурсной документации | Х | 29.08.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.11.К.3 | Конкурсные процедуры проведены | Х | 30.09.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 50 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.11.К.4 | Контракт на строительно-монтажные работы по объекту: «Сеть водоснабжения» заключен | Х | 31.10.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор (контракт) |
| 1.2.11.К.5 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 01.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 5 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2.11.К.6 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Х | 30.12.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | % | 10 | 0,0 | Иной документ |
| 1.2 | Созданы объекты инфраструктуры ПОЭЗ в 2026 году реализации | 12.01.2026 | 31.12.2026 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Единица | 9 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» | 01.09.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ. Управляющая компания АО «ОЭЗ «Ло-тос» в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие функции: - обеспечивает создание объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ; - обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, предназначенных для функционирования ОЭЗ; - привлекает резидентов и иных инвесторов в ОЭЗ, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов инфраструктуры ОЭЗ; - осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». В настоящее время Астраханская область в лице министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области является собственником 100% акций АО «ОЭЗ «Лотос». Финансирование проектов ОЭЗ осуществляется посредством проведения мероприятий по увеличению уставного капитала АО «ОЭЗ «Лотос» при наличии соответствующих бюджетных ассигнований. Органом управления АО «ОЭЗ «Лотос», осуществляющим общее руководство деятельностью АО «ОЭЗ «Лотос», является совет директоров АО «ОЭЗ «Лотос». К компетенции совета директоров АО «ОЭЗ «Лотос» относятся вопросы, определенные статьей 65 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Заседания совета директоров АО «ОЭЗ «Лотос» проводятся по мере необходимости |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в 2025 году реализации | 01.09.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3.К.1 | Отчет о деятельности АО «ОЭЗ «Лотос» представлен | Х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | АО «ОЭЗ «Лотос» Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3.К.2 | Отчет о деятельности АО «ОЭЗ «Лотос» представлен | Х | 15.04.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3.К.3 | Отчет о деятельности АО «ОЭЗ «Лотос» представлен | Х | 15.07.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3.К.4 | Отчет о деятельности АО «ОЭЗ «Лотос» представлен | Х | 15.10.2025 | отсутствует | отсутствует | Ким Александр Владимирович | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3.К.5 | Договор об участии Астраханской области в собственности АО «ОЭЗ «Лотос» заключен | Х | 31.03.2025 | отсутствует | отсутствует | Министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области Полуда Александр Евгеньевич | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Договор |
| 1.3.К.6 | Осуществлен взнос Астраханской области в уставный капитал АО «ОЭЗ «Лотос» | Х | 01.04.2025 | отсутствует | отсутствует | Полуда Александр Евгеньевич | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в 2026 году реализации | 12.01.2026 | 31.12.2026 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в 2027 году реализации | 11.01.2027 | 31.12.2027 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в 2028 году реализации | 09.01.2028 | 31.12.2028 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в 2029 году реализации | 09.01.2029 | 31.12.2029 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |
| 1.3 | Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО «ОЭЗ «Лотос» в 2030 году реализации | 09.01.2030 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Щепин Виталий Валерьевич | Х | Условная единица | 1 | 0,0 | Иной документ |

Приложение № 4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                         №

## Приложение № 3

## к государственной

## программе

Паспорт

регионального проекта

«Повышение надежности электросетевого хозяйства на территории Астраханской области»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Электроснабжение Астраханской области |  | Срок реализации проекта |  | Этап I (01.01.2028–31.12.2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Волынский Илья Александрович |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Щепин Виталий Валерьевич |  | Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Васильева Ольга Александровна |  | Заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса – начальник отдела энергетики и топлива министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |  |
| Целевые группы | Юридические лица |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы) | 1 | Государственная программа |  | Государственная программа «Развитие промышленности Астраханской области» |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов электросетевого хозяйства надежность которых повышена | РП | Единица | 0 | 2027 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возмещение затрат на реализацию мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Астраханской области | X | Условная единица | 0 | 2027 | 0 | 6 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Количество объектов электросетевого хозяйства надежность которых улучшена |
| 1.1.1 | Характеристика: предоставление субсидий юридическому лицу из бюджета Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Астраханской области» | 49 765,0 | 72 935,0 | 0,0 | 122 700,0 |
| 1.1 | Возмещение затрат на реализацию мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Астраханской области | 49 765,0 | 72 935,0 | 0,0 | 122 700,0 |
| 1.1.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 49 765,0 | 72 935,0 | 0,0 | 122 700,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального гоcударственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (бюджет Астраханской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту: |  | 49 765,0 | 72 935,0 | 0 | 122 700,0 |
| Бюджет Астраханской области |  | 49 765 | 72 935 | 0,00 | 122 700,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта

## за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования

## дефицита бюджета Астраханской области

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Повышение надежности электросетевого хозяйства на территории Астраханской области» (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Дополнительная информация

Перечень объектов, включенных в первоочередные мероприятия Программы повышения надежности электросетевого комплекса Астраханской области, представлен в приложении № 3 к паспорту регионального проекта.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возмещение затрат на реализацию мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Астраханской области | 01.01.2028 | 31.12.2029 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Васильева Ольга Александровна | X | X | X | 122700 | Отчет. Предоставление субсидий юридическому лицу из бюджета Астраханской области |
| 1.1.К.1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | X | 01.03.2028 | отсутствует | отсутствует | Васильева Ольга Александровна | X | X | X | X | Постановление Правительства Астраханской области о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат на реализацию мероприятий по повышению надежности и качества электро-снабжения потребителей Астраханской области |
| 1.1.К.2 | Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2028 году | X | 20.03.2028 | отсутствует | отсутствует | Васильева Ольга Александровна | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2028 году |
| 1.1.К.3 | Информация филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» о реализации первоочередных мероприятий Программы повышения надежности электросетевого комплекса Астра-ханской области | X | 20.12.2028 | 1.1.К.2 | отсутствует | Васильева Ольга Александровна | X | X | X | X | Иной доку-мент (письмо филиала ПАО «Россети –Юг» - «Астраханьэнерго» о ходе реализации мероприятий по повышению надежности электро-сетевого комплекса Астраханской области) |
| 1.1.К.4 | Отчет министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области о проделанной работе мероприятий по повышению надежности и качества электро-снабжения потребителей Астраханской области | X | 28.12.2028 | 1.1.К.2 | отсутствует | Васильева Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет. Мониторинг выполнения мероприятий по повышению надежности электро-сетевого комплекса Астраханской области за 2028 год |

## Приложение № 2

## к паспорту регионального проекта

## Перечень объектов, включенных в первоочередные мероприятия Программы повышения надежности электросетевого комплекса Астраханской области

| N п/п | Наименование объекта | Исполнители | Единица измерения | Выполнено на 01.01.2028 | Период, год выполнения работ |  |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по реализации первоочередных мероприятий Программы повышения надежности электросетевого комплекса Астраханской области, в том числе: | ПАО «Россети Юг» | км |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. | - |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена провода, опор и вводов на объектах распределительных сетей 6/0,4 кВт, в том числе: | Филиал ПАО «Россети – Юг» - «Астраханьэнерго» | км | - | 12,1 | 1,4 |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 260 фидер 16 ПС Трусовская |  | км | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  |  | шт. |  | - | - |  |  |
| 1.1.2. | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 260 фидер 16 ПС Трусовская |  | км | - | 1,1 | - |  |  |
|  |  |  | шт. |  | - | - |  |  |
| 1.1.3. | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 157 фидер 13 ПС Октябрьская |  | км | - | 2,3 |  | - |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | - |  |
| 1.1.4. | ВЛ-0,4 кВ КТП-26 фидер 5 ПС 35/6 кВ Октябрьская |  | км. | - | 5,7 |  | - |  |
|  |  |  | шт. |  | - |  |  |  |
| 1.1.5. | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-31/400 кВА фидер 19 ПС 110/10 Фунтово |  | км | - | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 фидер 14 ПС Первомайская |  | км | - | 1 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | фидер 603 ПС Северная |  | км | - | - | 1,4 | - |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                         №

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1 «Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | КПМ | млн руб. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 98613,3 |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля | КПМ | млн тонн | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4,6 |

Приложение № 6

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                         №

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и логистики Астраханской области» (всего), в том числе: | 150 769,8 | 90 045,1 | 90 045,1 | 90 045,1 | 236 704,4 | 236 704,4 | 236 704,4 | 1 131 018,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 70 769,8 | 10 045,1 | 10 045,1 | 10 045,1 | 156 704,4 | 156 704,4 | 156 704,4 | 571 018,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 560 000,0 |
| Обеспечен контроль за исполнением резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос», портовой особой экономической зоны соглашений об осуществлении деятельности, всего, в том числе: | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 560 000,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 560 000,0 |
| Организовано участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано проведение конкурсов в области качества, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 3 120,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 3 120,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям), всего, в том числе: | 6 071,8 | 10 045,1 | 10 045,1 | 10 045,1 | 5 164,4 | 5 164,4 | 5 164,4 | 51 700,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставлены займы по региональным программам финансирования государственным автономным учреждением Астраханской области «Фонд развития промышленности Астраханской области», всего, в том числе: | 64 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 514 698,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 64 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 514 698,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано участие промышленных предприятий, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, в получении налоговых льгот, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организован мониторинг и анализ деятельности грузовых терминалов морских портов Астрахань и Оля, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                         №

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области» |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен контроль за исполнением резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос», портовой особой экономической зоны соглашений об осуществлении деятельности | X | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | X |
| 1.2 | Организовано участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, «круглых столах» и иных мероприятиях | X | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | X |
| 1.3 | Организовано проведение конкурсов в области качества | X | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | X |
| 1.4 | Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям) | X | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | X |
| 1.4.К.1 | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | 14.01.2025 | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Иной документ |
| 1.4.К.2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 19.01.2025 | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Соглашение |
| 1.4.К.З | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | X | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | X |
| 1.4.К.4 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 30.12.2025 | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Отчет за год |
| 1.4.К.5 | Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2025 | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Платежный документ |
| 1.5 | Предоставлены займы по региональным программам финансирования государственным автономным учреждением Астраханской области «Фонд развития промышленности Астраханской области» | X | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | X |
| 1.6 | Организовано участие промышленных предприятий, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, в получении налоговых льгот | X | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | X |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля» |  |  |  |
| 2.1 | Организован мониторинг и анализ деятельности грузовых терминалов морских портов Астрахань и Оля | X | Кабаков Михаил Александрович – первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | X |

Приложение № 8

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                         №

## Приложение № 6

## к государственной

## программе

Комплекс процессных мероприятий

«Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация) | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Развитие промышленности Астраханской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Задача «Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество сформированных участков недр местного значения | Возрастание | КПМ | Единица | х | 2022 | х | х | х | х | 5 | 5 | 5 | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Обеспечен мониторинг состояния участков недр местного значения | Приобретение товаров, работ и услуг | Единица | х | 2022 | х | х | х | х | 5 | 8 | 13 |
| 1.1 | В рамках мероприятия (результата) осуществляется приобретение товаров, работ и услуг с целью соблюдения обязательных требований (мониторинг безопасности) для осуществления регионального геологического контроля. Значение мероприятия (результата) определяется количеством выявленных нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 870,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 18 070,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 870,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 18 070,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечен мониторинг состояния участков недр местного значения, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 870,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 18 070,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 870,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 18 070,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

| Наименование комплекса процессных мероприятий/мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области» (всего) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Обеспечен мониторинг состояния участков недр местного значения (всего) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |

Приложение № 9

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                         №

Приложение № 7

к государственной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области

и подведомственного учреждения»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация) | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Развитие промышленности Астраханской области» |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Организационное обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций) | Осуществление текущей деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | В рамках мероприятия (результата) осуществляется обеспечение текущей деятельности (включая расходы на оплату труда сотрудников, командировочные расходы, диспансеризацию, материально-техническое обеспечение, услуги связи, услуги охраны, уплату налогов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Осуществлены закупки резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и услуг по их хранению | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | х | 2022 | 2 | 2 | х | х | 2 | 2 | 2 |
| 2.1 | В рамках мероприятия (результата) осуществляется приобретение товаров, работ услуг по резервам (освежение резервов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области, заключение государственных контрактов на ответственное хранение и содержание резервов материальных ресурсов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных контрактов (закупок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения» (всего), в том числе: | 96 868,9 | 85 790,7 | 80 630,7 | 80 630,7 | 76 731,1 | 76 731,1 | 76 731,1 | 574 114,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 96 868,9 | 85 790,7 | 80 630,7 | 80 630,7 | 76 731,1 | 76 731,1 | 76 731,1 | 574 114,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций), всего, в том числе: | 93 657,6 | 80 630,7 | 80 630,7 | 80 630,7 | 70 731,1 | 70 731,1 | 70 731,1 | 547 743,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 93 657,6 | 80 630,7 | 80 630,7 | 80 630,7 | 70 731,1 | 70 731,1 | 70 731,1 | 547 743,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлены закупки резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и услуг по их хранению, всего, в том числе: | 3 211,3 | 5 160,0 | 0,0 | 00,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 26 371,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 3 211,3 | 5 160,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 26 371,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет  бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения» (всего) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций), всего, в том числе: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Осуществлены закупки резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и услуг по их хранению, всего, в том числе: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения» |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций) | х | Щепин Виталий Валерьевич – министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | х |
| 1.2 | Осуществлены закупки резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и услуг по их хранению | х | Щепин Виталий Валерьевич – министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | х |
| 1.2.К.1 | Закупка включена в план-график закупок | 09.01.2025 | Щепин Виталий Валерьевич – министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Идентификационный код закупки в плане-графике закупок |
| 1.2.К.2 | Заключен государственный контракт | 05.02.2025 | Щепин Виталий Валерьевич – министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Государственный контракт, подписанный электронной цифровой подписью |
| 1.2.К.3 | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 10.02.2025 | Щепин Виталий Валерьевич – министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Реестровый номер контракта |
| 1.2.К.4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25.12.2025 | Щепин Виталий Валерьевич – министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Акт приема – передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная (универсальный передаточный документ) |
| 1.2.К.5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 29.12.2025 | Щепин Виталий Валерьевич – министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области | Платежное поручение |

Приложение № 10

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                         №

Приложение № 12

к государственной программе

Реестр документов, входящих в состав государственной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Государственная программа Астраханской области «Развитие промышленности Астраханской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегические приоритеты | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 22.03.2024 № 160-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 14.05.2024 № 287-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 07.06.2024 № 365-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 30.10.2024 № 701-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| 2 | Паспорт государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 22.03.2024 № 160-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 14.05.2024 № 287-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 07.06.2024 № 365-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 11.12.2024 № 800-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 26.12.2024 № 835-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| # Региональный проект «Модернизация предприятий обрабатывающей промышленности Астраханской области» |  |  |  |  |  |
| 3 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 22.03.2024 № 160-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 07.06.2024 № 365-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 11.12.2024 № 800-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| # Региональный проект «Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |
| 4 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области» | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 30.10.2024 № 701-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 11.12.2024 № 800-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| Региональный проект «Повышение надежности электросетевого хозяйства на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |
| 5 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области» | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Паспорт регионального проекта | Протокол | Протокол рассмотрения вопроса проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области в заочном порядке | от 28.11.2024 № 9 | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| # Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и логистики Астраханской области» |  |  |  |  |  |
| 7 | Паспорт комплекса процессных мероприятий | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 22.03.2024 № 160-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 07.06.2024 № 365-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 11.12.2024 № 800-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 26.12.2024 № 835-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| # Комплекс процессных мероприятий «Развитие, рациональное использование и охрана недр в Астраханской области» |  |  |  |  |  |
| 8 | Паспорт структурного элемента государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 22.03.2024 № 160-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| # Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области и подведомственного учреждения» |  |  |  |  |  |
| 9 | Паспорт структурного элемента государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 22.03.2024 № 160-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 07.06.2024 № 365-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 11.12.2024 № 800-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 26.12.2024 № 835-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| # Региональная программа «Обеспечение прав потребителей в Астраханской области» |  |  |  |  |  |
| 10 | Паспорт региональной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| 11 | План мероприятий региональной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| # Региональная программа «Развитие торговли в Астраханской области на 2020 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 12 | Паспорт региональной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| 13 | План мероприятий региональной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| Региональная программа «Развитие беспилотных авиационных систем в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Паспорт региональной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области» | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| Региональная программа «Развитие торговли в Астраханской области на 2025 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Паспорт региональной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 23.01.2025 № 29-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
| 16 | План мероприятий региональной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие промышленности Астраханской области | от 08.09.2023 № 531-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 531-П | от 23.01.2025 № 29-П | Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области |  |

Верно: