Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства

Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022                       № 707-П» (далее – проект) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».

В соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903, межрегиональные и региональные программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций содержат сводный план-график догазификации, пообъектный план-график догазификации, информацию об объемах реализации и финансирования мероприятий по догазификации.

В адрес министерства ООО «Газпром газификация» письмом от 09.06.2025 №ГГ-17265 были направлены откорректированные план-график догазификации и пообъектный план-график догазификации, информация об объемах реализации и финансирования мероприятий по догазификации (далее планы-графики догазификации) для включения в государственную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области», утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П (далее – государственная программа).

Проектом предлагается внесение соответствующих изменений в государственную программу по корректировке планов-графиков догазификации.

Принятие постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П» не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Астраханской области, а также принятия, внесения изменений и признания утратившими силу нормативных правовых и иных правовых актов Астраханской области.

В проекте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Астраханской области.

В проекте отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Коррупциогенные факторы в проекте отсутствуют.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект постановления размещен 18.06.2025 на портале антикоррупционной экспертизы.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проект размещен 18.06.2025 на официальном сайте министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://minprom.astrobl.ru.

И.о. министра промышленности, торговли

и энергетики Астраханской области                                               М.А. Кабаков

О внесении изменений в                       постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 707-П

# В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области              от 23.12.2022 № 707-П «О государственной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» изменения, изложив приложения № 4-6 к паспорту регионального проекта «Газификация Астраханской области» приложения № 1 к государственной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области», утвержденной постановлением, в новой редакции согласно приложениям № 1–3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства  Астраханской  области                                     Д.А. Афанасьев

## Приложение № 1

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 4

к паспорту регионального       проекта

## Сводный план-график догазификации населенных пунктов Астраханской области на период 2021 - 2028 г.г.

| № | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, шт | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Ахтубинский район Астраханской области | г. Ахтубинск* | 1161 |  | АО "Газпром газораспределение" | 114 |  | Октябрь | Декабрь | 363 |  | Январь | Декабрь | 320 |  | Январь | Декабрь |

## Продолжение таблицы

| График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  |  | График реализации догазификации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |
| количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт |  | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, шт |  | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  |  | начало | окончание |  |  |  | начало | окончание |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 |
| 123 |  | Январь | Декабрь | 174 |  | Ян-варь | Декабрь | 47 |  | Январь | Март | 8 |  |  | Ян-варь | Март | 12 |  |  | Ян-варь | Март |

## Приложение № 2

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 5

к паспорту регионального       проекта

## Пообъектный план-график

## догазификации населенных пунктов Астраханской области

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населённого пункта | Мероприятия, необходимые для подключения или создания технической возможности подключения домовладений, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения | Общее количество домовладений, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ город Астрахань | г. Астрахань | Строительство газораспределительной сети, установка пункта редуцирования газа. | АО «Газпром газораспределение» | 030-21-224-000001 | ул. 6-ая Дорожная/ул. Владикавказская, 30/9 |  | 1 |  | Июль | 2022 |

## Приложение № 3

## к постановлению 
Правительства

## Астраханской области

## от                 №

Приложение № 6

к паспорту регионального       проекта

## Объемы реализации и финансирования мероприятий по догазификации на период 2021-2028 гг.

## Астраханская область

| Наименование субъекта РФ | Наименование газораспределительной организации | 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  | Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  | Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  |
|  |  | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС |
| Астраханская область | АО "Газпром газораспределение" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 737,79 | 0,00 | 21 588,81 | 1 038 148,99 | 0,00 | 159 016,49 | 42 329,88 | 445 546,99 | 0,00 | 21 933,94 | 423 613,05 | 0,00 | 421 449,45 | 232 263,94 |

## Продолжение  таблицы

| 2024 г. |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  | Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  |
| ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС |
| 1 076 177,37 | 0,00 | 48 637,03 | 1 027 540,34 | 0,00 | 516 533,16 | 336 533,16 | 2 105 607,25 | 0,00 | 75 389,62 | 2 030 217,63 | 0,00 | 725 533,15 | 343 145,30 |

## Продолжение таблицы

| 2026 г. |  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  | Объем и источник финансирования, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Объем реализации в период |  |
| ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС | ВСЕГО, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | иные средства* | Средства Единого оператора газификации | Освоение вложений, тыс. руб. с НДС | Ввод основных средств, тыс. руб. без НДС |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 533,15 | 1 489 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 004,00 | 1 462 411,49 |